Nasz znak : IOŚ.271.4 .2016

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA SZCZYTNIKI Szczytniki 139 62-865 Szczytniki

SPECYFIKACJA

#### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

“Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km,

Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km,

Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km.”

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

Zatwierdził:	....................................................................

(Zamawiający)

Szczytniki, dnia  27 maja 2016 r.

Część I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Instrukcja dla Wykonawców”

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139,  62-865 Szczytniki

tel. 62 / 76 25 001, fax 62 / 76 25 274

e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

www.szczytniki.ug.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /tekst jednolity. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest “Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km.”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45.23.31.40-2  Roboty drogowe.

3.2.  Przedmiot zamówienia  obejmuje :

3.2.1. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krowica Pusta o dłg. 0,670 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty rozbiórkowe,

c) cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów,

d) roboty ziemne,

e) remont przepustów drogowych,

f) jezdnia o nawierzchni asfaltowej, w tym korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1 grubość warstwy ścieralnej 4 cm,

g) krawężniki i obrzeza,

h) ściek korytkowy,

i) chodniki, w tym korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm,

j) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 5 cm, formowanie poboczy z gruntu gr. 10 cm, plantowanie poboczy,

k) oznakowanie pionowe,

l) inwentaryzacja powykonawcza.

3.2.2. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościany o dłg. 0,400 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty rozbiórkowe,

c) cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów,

d) roboty ziemne,

e) jezdnia o nawierzchni asfaltowej, w tym korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1 grubość warstwy ścieralnej 4 cm,

f) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 5 cm, formowanie poboczy z gruntu, plantowanie poboczy,

g) oznakowanie pionowe,

h) inwentaryzacja powykonawcza.

3.2.3. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościany o dłg. 0,170 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty rozbiórkowe,

c) roboty ziemne,

d) remont cząstkowy nawierzchni,

e) jezdnia o nawierzchni asfaltowej, w tym korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1 grubość warstwy ścieralnej 4 cm,

f) krawężniki i obrzeża,

g) chodniki, w tym w tym korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm,

h) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu gr. 5 cm, plantowanie poboczy,

i) oznakowanie pionowe, poręcze ochronne typu U12a,

j) inwentaryzacja powykonawcza.

3.2.4. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, obcinanie gałęzi drzew, regulacja pionowa studzienek, oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty ziemne,

c) przepusty pod drogą,

d) jezdnia, w tym mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm,

e) pobocza z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm, oznakowanie i inwentaryzacja.

3.2.5. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojno o dłg. 0,710 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, regulacja pionowa studzienek, oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty rozbiórkowe,

c) roboty ziemne,

d) przepusty pod drogą,

e) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1 grubość warstwy ścieralnej 4 cm,

f) pobocza z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm,

g0 oznakowanie i inwentaryzacja.

3.2.6. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty rozbiórkowe,

c) cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów,

d) roboty ziemne,

e) remont przepustów drogowych,

f) jezdnia o nawierzchni asfaltowej, w tym korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pobocza, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm (5160 m2), górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm (3960 m2), nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1 grubość warstwy ścieralnej 4 cm (3465 m2),

g) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, formowanie poboczy z gruntu gr. 10 cm, plantowanie poboczy,

h) oznakowanie pionowe,

i) inwentaryzacja powykonawcza.

3.2.7. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km, w tym :

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, zabezpieczenie znaków geodezyjnych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,

b) roboty rozbiórkowe,

c) roboty ziemne,

d) krawężniki i obrzeża,

e) ściek przykrawężnikowy,

f) chodniki, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, chodniki z kostki brukowej betonowej szarek gr. 6 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6 cm,

g) zjazdy, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 20 cm, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej szarej o gr. 8 cm, zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm,

h) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych o gr. 20 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1 grubość warstwy ścieralnej 4 cm,

i) nawierzchnia z trylinki,

j) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm,

k) oznakowanie i inwentaryzacja.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty  jest  w III części SIWZ i zawiera :

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- dokumentacje projektowe,

- przedmiary robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

3.4. W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy traktować je jako przykładowe, które mają na celu doprecyzować przedmiot zamówienia. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i dokumentacji projektowej.

3.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z póź. zm. / oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1399 z póź. zm./. Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.

3.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia przez okres : minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia : 20 października 2016 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania  tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki, dotyczące :

5.1.1.	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5.1.2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

5.1.3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania  zamówienia.

5.1.4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.2.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie warunku, określonego w pkt. 5.1.1.

5.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku  określonego  w  pkt 5.1.2. Wykonawcy muszą wykazać, że  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie, budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości brutto min. 400.000,00 zł.

5.2.3.  Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.1.3. Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

5.2.4. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie warunku, określonego w pkt. 5.1.4.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów i zaświadczeń. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia“.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń :

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający :

6.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 1 do oferty.

6.1.2. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone– wzór stanowi załącznik Nr 2 do oferty.

Dowodami, o których mowa wyżej są :

- poświadczenie,

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww dowodów.

6.1.3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór stanowi załącznik Nr 3 do oferty.

6.1.4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik Nr 4 do oferty.

6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ist. 1 ustawy Pzp :

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik Nr 5 do oferty*.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert*.

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

6.2.4. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy a podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy w pkt. 6.2.1. – 6.2.4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne o zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej ,zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Inne dokumenty, niewymienione w  pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ :

6.3.1. Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik Nr 6 do oferty*.

6.3.2. Wykaz części  zamówienia lub zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik Nr 7 do oferty.

6.3.3. Formularz cenowy  – wzór stanowi załącznik Nr 8 do oferty.

6.3.4. Wypełnione kosztorysy ofertowe - wzory stanowią załączniki Nr 9 - 15 do oferty.

6.3.5. Dowód wniesienia wadium.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczącego każdego z nich.

6.4. Podwykonawstwo.

6.4.1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych robót.

6.4.2. Przez umowę o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

6.4.3. Podwykonawca zamierzający zlecić cześć zamówienia sobie powierzonego zadania, dalszym podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy podwykonawstwa, a następnie uzyskać zgodę Zamawiającego.

6.4.4. Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

6.4.5. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,                o którym mowa w art. 22 ust. 1 będzie powoływał się na zasoby podwykonawców                    na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Zamawiający w takim przypadku, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6.4.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy                         w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.

6.4.7. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1.  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:

- Grażynę Sowa, tel.  62 76 25 001, pokój nr 2 w godz. 800 – 1500.

- Elżbietę Biernat , tel. 62 76 25 001, pokój nr 2 w godz. 800 – 1500.

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie pisemnej.

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł.

8.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

8.4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Szczytniki Nr konta 36 8404 0006 2005 0000 0042 0016.

8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty  na rachunku Zamawiającego.

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  należy  dołączyć  do oferty.

8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dowodu przelewu wadium.

8.8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

8.9. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

9. Termin związania ofertą.

9.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta, pod rygorem nieważności, musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

10.4. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Przebudowa nawierzchni  dróg gminnych w miejscowościach : krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km nie otwierać przed dniem 15 czerwca 2016 r.”

Dodatkowo na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, natomiast na kopercie zewnętrznej nazwę i adres Zamawiającego.

- Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania  Wykonawcy należy kierować się następującymi   zasadami :

11.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

a) osoby wymienione w  Krajowym Rejestrze Sądowym  jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony ) lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/właściciel lub

c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a) i b).

Upoważnienie lub pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).

11.2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców, którzy składają ofertę wspólną, w przypadku wyboru ich oferty, zobowiązani sa przedstawić umowę konsorcjum regulującą ich współpracę.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 4 nie później niż do dnia 15 czerwca 2016 r., do godz. 1000.

12.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 15 czerwca 2016 r., o godz. 1015, sala posiedzeń Urzędu Gminy.

12.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać przed terminem składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu już złożonej oferty musi być dokonane w trybie takim samym jak składanie ofert z dodatkowym dopiskiem na kopertach „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert ani jej wycofać po dokonaniu 	wyboru. Koperta wewnętrzna oferty „wycofanej” z dopiskiem „wycofanie oferty” nie będzie otwierana a jej zwrot nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1.Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone za okres ważności umowy i nie będą  podlegały zmianom.

13.2. Kosztorys ofertowy należy wypełnić w następujący sposób : w kolumnie “cena jednostki (koszt jednostki)” należy wpisać cenę jednostkową pozycji a w kolumnie “wartość pozycji” jej wartość bez podatku VAT wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej przez ilość podanych w kolumnie “ilość jednostek obmiarowych” jednostek. Podana podstawa normatywna nie obowiązuje Wykonawcę a stanowi jedynie uszczegółowienie robót oraz informuje o przyjętych zasadach przedmiarowania. Pozycje kosztorysu ofertowego, które nie zostały wycenione przez Wykonawcę, Zamawiający uzna za uwzględnione w innych pozycjach kosztorysu. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót  określonych w pozycjach, opuszczonych przy wypełnieniu kosztorysu ofertowego.

Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując zaokrągleń wg zasad matematycznych.

13.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

13.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, która dla Wykonawców jest niejawna, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Błędy w treści oferty obciążają konsekwencjami Wykonawcę. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Przy  wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

- cena oferty w 95 %,

- długość okresu rękojmi i gwarancji w 5 %.

14.2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

- w obrębie kryterium ceny:

P1=(Cmin/C)xW1,		gdzie	P1-ilość punktów obliczana dla kryterium cena,

Cmin- cena najtańszej oferty,

C-cena rozpatrywanej oferty,

W1-waga kryterium cena

- w obrębie kryterium długość okresu rękojmi i gwarancji:

P2=(G/Gmax)xW2,            gdzie	P2-ilość punktów obliczana dla kryterium długość okresu rękojmi i gwarancji,

Gmax- najdłuższy oferowany okres rękojmi i gwarancji,

G - okres rękojmi i gwarancji rozpatrywanej oferty,

W2 - waga kryterium długość okresu rękojmi i gwarancji

Zamawiający informuje, że oferowana długość okresu rękojmi i gwarancji :

- nie może być krótsza niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego,

- nie może być dłuższa niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego.

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SIWZ oraz którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą ofert, na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w SIWZ. W przypadku identycznej ilości punktów o wyborze oferty zdecyduje najniższa cena brutto oferty za całość zamówienia.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucane, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 %

ceny podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

16.3 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku   następujących formach:

- pieniądzu (na konto Urzędu Gminy w Szczytnikach w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Szczytniki nr 158 404 000 620 050 000 00 420 006),

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

16.5. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

16.6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Pozostałe zasady wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy oraz ustawa Pzp.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

  - Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy  chyba, że Zamawiający  przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

  - Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa projekt umowy.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy  Pzp.

19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje dodatkowe.

22.1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.2.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

22.3.Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm /, muszą być oznaczone klauzulą nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty ( ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

……………………………………………………..

/ Zamawiający /

Część II

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Formularz oferty oraz wzory załączników”

O F E R T A

DO

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na “Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km.”

- Oferujemy wykonanie, określonego na wstępie przedmiotu zamówienia za cenę:

..........................….........………………………….........…………….... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ………………..…...…………….................……………..... zł. z podatkiem VAT).

w terminie  do dnia 20 października 2016 r. ,

po którym nastąpi deklarowana przez nas gwarancja jakości/rękojmia przez okres ………………….… miesięcy na wykonane roboty od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisanie (bez uwag) protokołu końcowego.

Uwaga : oferowana długość okresu rękojmi i gwarancji :

- nie może być krótsza niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego,

- nie może być dłuższa niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas 30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Wadium w kwocie  …….…………….. zł. zostało wniesione w dniu …………………………….. w formie/formach : ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- bank i nr konta, na które ma być zwrócone wadium : …………………… …………………………………………………………………………………………………..

- Dane Wykonawcy do korespondencji :

Adres : …………………………………..

Fax : …………………………………….

- Do oferty dołączamy wypełnione i podpisane załączniki oznaczone numerami: ……………………………. .

………………………., dnia ………………	……....................…………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 1							DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164/, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km oświadczam, że Wykonawca w osobie :

spełnia warunki udziału w postepowaniu, dotyczące :

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

- Znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej.

……………………….., dnia …………      	  .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 2									 DO OFERTY

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Nazwa i adres Zamawiającego | Rodzaj robót | Wartość robót / zł. / | Data wykonania | Miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga : dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia.

...............................................................					.............................................................

/ Nazwa wykonawcy /						 / Data i podpis wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 3										DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km oświadczam, że

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK  Nr  4							DO OFERTY

WYKAZ OSÓB

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami / np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, zobowiązanie innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | uprawnienia do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego |  |  | Kierownik budowy |  |

.........................................			                    							 .....................................................

/ Nazwa wykonawcy /			                                                      						          / Data i podpis wykonawcy /

* w  przypadku, jeżeli  Wykonawca nie dysponuje w/w osobą/ami zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób wskazanych w wykazie na okres korzystania z  nich przy  wykonywaniu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 5								DO OFERTY

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dlg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km oświadczam, że Wykonawca w osobie :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013  r., poz. 907 z póź. zm. /

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

*w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 6								DO OFERTY

Lista podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dlg. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dlg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /.

- należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. /, którą tworzą następujące podmioty :

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ……………………………………….

………………………………………….

.……………………….., dnia ……………        .................................................................

/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty  niniejsze oświadczenie

ZAŁĄCZNIK  Nr  7	DO OFERTY

PODWYKONAWCY

| L.p. | Części zamówienia lub pozycje Przedmiaru robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om | Wartość powierzonej części zamówienia w tyś. zł. | Nazwa podwykonawcy/ów, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 1. | ................................................................................................................................................................................................................................................... | .......................... |  |
| 2. | .......................................................................................................................................................................................................................................................... | .......................... |  |
| 3. | .......................................................................................................................................................................................................................................................... | .......................... |  |
| 4. | ..................................................................................................................................................................................................................................................... | .......................... |  |
| 6. | ...................................................................................................................................................................................................................................................... | .......................... |  |
| 7. | .................................................................................................................................................................................................................................................... | .......................... |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZLECONA PODWYKONAWCOM |  |  |

Ogółem wartość zamówienia według ceny oferowanej	................................... zł.

Wartość części przewidzianej dla podwykonawców	................................... zł.

.........................................			                     .....................................................

/ Nazwa wykonawcy /			                                                        / Data i podpis wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK Nr 8	DO OFERTY

FORMULARZ CENOWY

Na wartość: ............................................................................................... zł. z podatkiem VAT.

( słownie: ...……………………………….…………..............................zł. z podatkiem VAT),

z tego :

| Lp. | Nazwa zadania | Cena netto | Podatek (……%) VAT | Razem brutto /kol. 3 + kol. 4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krowica Pusta o dłg. 0,670 km |  |  |  |
| 2 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościany o dłg. 0,400 km |  |  |  |
| 3 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościany o dłg. 0,170 km |  |  |  |
| 4 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km |  |  |  |
| 5 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojno o dłg. 0,710 km |  |  |  |
| 6 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km |  |  |  |
| 7 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km |  |  |  |

....................................................	.....................................................

/Nazwa wykonawcy/	/Data i podpis wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK Nr 9	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

w miejscowości Krowica Pusta o dłg. 0,670 km

ZAŁĄCZNIK Nr 10	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościany

o dłg. 0,400 km

ZAŁĄCZNIK Nr 11	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościany

o dłg. 0,170 km

ZAŁĄCZNIK Nr 12	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Mroczki Wielkie o dłg. 0,460 km

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.46 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 2- 01 0109-07 | D-01.02.01 | Obcinanie gałęzi drzew | szt. | 15 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0107-03 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi poza teren budowy. | m-p | 6 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | D- 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodocią- gowych i gazowych | szt. | 2 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 1402-01 | D-09.01.03 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. | m2 | 460*2*0.5 = 460.000 |  |  |
| 6 d.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 3 |  |  |
| 2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 7 d.2 | KNNR 6 0101-01 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jez- dni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibra- cyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV | m2 | 460*4+20 = 1860.000 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 1302-02 | D- 03.01.03b | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm | m | 120+20 = 140.000 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 1 0202-01 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykopy pod od- wodninie | m3 | 21 |  |  |
| 3 |  |  | PRZEPUSTY POD DROGĄ |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0816-01 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm | m | 12+10 = 22.000 |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 6 0605-02 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe | m3 | (12+10)*0.3* 0.1 = 0.660 |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 0605-06 | D-03.01.01 | Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t) | m | 12+10 = 22.000 |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 6 0605-03 01 | D-03.01.01 | Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla prze- pustów z rur PVC o średnicy 30 cm | szt | 2+1 = 3.000 |  |  |
| 14 d.3 | KSNR 4 1417-02 | D-03.02.01 | Studzienka ściekowa betonowe o śr. 500 mm z osad- nikiem, bez syfonu z robotami ziemnymi i obudową kratki kostką betonową na podbudowie betonowej o powierzchni 1m2 | kpl. | 1 |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-18 0911-02 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm | m | 2 |  |  |
| 4 |  |  | JEZDNIA |
| 16 d.4 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicz- nie w grunach kat. II-IV | m2 | 460*4+20 = 1860.000 |  |  |
| 17 d.4 | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na posze- rzeniu | m2 | 460*4+20 = 1860.000 |  |  |
| 18 d.4 | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 460*4+20 = 1860.000 |  |  |
| 5 |  |  | POBOCZA |
| 19 d.5 | KNNR 1 0311-01 analogia | D- 06.03.01a | Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm i szer. 2 x 50cm łącznie z za- gęszczaniem | m2 | 460*2*0.5 = 460.000 |  |  |
| 6 |  |  | OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA |
| 20 d.6 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred- nicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wy- sokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 3 |  |  |
| 21 d.6 | KNNR 6 0702-04 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| 22 d.6 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0.46 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 13	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojno

o dłg. 0,710 km

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terene przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.71 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | D- 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodocią- gowych i gazowych | szt. | 2 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1402-01 | D-09.01.03 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. | m2 | 710*2*0.5 = 710.000 |  |  |
| 4 d.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 2 |  |  |
| 2 |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 5 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz- nych na gł. do 5 cm | m | 5*2 = 10.000 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0802-04 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- nych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 5*1 = 5.000 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0801-02 10 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm | m2 | 5*1 = 5.000 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 4-04 0103-04 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha- nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 5 km | m3 | 3 |  |  |
| 3 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 9 d.3 | KNNR 6 0101-01 10 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jez- dni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibra- cyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV | m2 | (680+20)*4+ 30 = 2830.000 |  |  |
| 4 |  |  | PRZEPUSTY POD DROGĄ |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0816-01 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 12 |  |  |
| 11 d.4 | KNNR 6 0605-02 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe | m3 | 12*0.4*0.15 = 0.720 |  |  |
| 12 d.4 | KNNR 6 0605-06 | D-03.01.01 | Przepusty z rur PVC o średnicy 40 cm (nośność do 40 t) | m | 12 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0605-03 01 | D-03.01.01 | Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla prze- pustów z rur PVC o średnicy 40 cm | szt | 2 |  |  |
| 5 |  |  | JEZDNIA |
| 14 d.5 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicz- nie w grunach kat. II-IV | m2 | (680+20)*4+ 30 = 2830.000 |  |  |
| 15 d.5 | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | (680+20)*4+ 30 = 2830.000 |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | (680+20)*4+ 30 = 2830.000 |  |  |
| 17 d.5 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | (710+20)*4+ 30 = 2950.000 |  |  |
| 18 d.5 | KNR AT-03 0101-01 | D- 05.03.05a | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitu- micznej piłą na gł. do 5 cm | m | 20 |  |  |
| 19 d.5 | KNNR 6 0309-02 05 | D- 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m2 | (710+20)* 3.5+30 = 2585.000 |  |  |
| 6 |  |  | POBOCZA |
| 20 d.6 | KNNR 1 0311-01 analogia | D- 06.03.01a | Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm i szer. 2 x 50cm łącznie z za- gęszczaniem | m2 | (710+20)*2* 0.5 = 730.000 |  |  |
| 7 |  |  | OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA |
| 21 d.7 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred- nicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wy- sokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 3 |  |  |
| 22 d.7 | KNNR 6 0702-04 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| 23 d.7 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0.71 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 14	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Iwanowice – Borek etap I, II i III o dłg. 2,280 km

ZAŁĄCZNIK Nr 15	DO OFERTY

Kosztorys ofertowy : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km

Część III

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Opis przedmiotu zamówienia”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.

Uwaga: Część III SIWZ, zawiera wybrane elementy graficzne i opisowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które zdaniem zamawiającego są wystarczające do przygotowania oferty. Wykonawca może dokonać wglądu do dokumentacji projektowej, będącej w posiadaniu zamawiającego. Informacje uzyskane w ten sposób nie stanowią zapytania, co do treści SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia, znajduje  się  w odrębnym  folderze  umieszczonym  na stronie internetowej zamawiającego i stanowi integralną część SIWZ

Część IV

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Projekt umowy”

UMOWA Nr …./2016

o wykonanie robót budowlanych

zawarta  w dniu ………………………. pomiędzy Gminą Szczytniki zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1.  Marka Albrechta – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Małgorzaty Bloch – Skarbnika Gminy,

z jednej strony  a  ………………………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

- ....................................................................,

o treści następującej:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe polegające na przebudowie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : krowica Pusta o dłg. 0,670 km, Kościany o dłg. 0,400 km, Kościany o dłg. 0,170 km, Mroczki wielkie o dłg. 0,460 km, Chojno o dłg. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I , II i III o dłg. 2,280 km, Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia) o dłg. 0,370 km wraz robotami towarzyszącymi, dotyczącymi uzbrojenia i urządzenia terenu budowy, zwane dalej „robotami” lub „zamówieniem” albo „przedmiotem umowy”.

2.	Szczegółowy zakres robót, określonych w ust. 1 strony ustalają jak w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.

3. Integralną częścią umowy są dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy.

§ 2.

- Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 strony ustalają do dnia 20 października 2016 r.

- Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację zamówienia. Przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający na czas wykonania i odbioru robót ustanowią zarządzającego zamówieniem w osobie Kierownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska i w odrębnej umowie zatrudni inspektora nadzoru inwestorskiego, którego prawa i obowiązki, określone są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane łącznie z prawem do kontrolowania rozliczeń finansowych robót przyjętych do eksploatacji.

- Zamawiający przekaże plac budowy w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca                                                                                                                                                                                                                      1994 r. ustawa prawo budowlane.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie,, w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu oraz znaków geodezyjnych i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód, zdarzeń  losowych  oraz od       odpowiedzialności cywilnej, obejmującego : roboty, urządzenia, sprzęt oraz załogę.

3. Zamawiający zastrzega sobie ubezpieczenie budowy na koszt Wykonawcy w przypadku niedotrzymania postanowień ust. 2

§ 6.

- Strony ustalają następujący zakres robót do wykonania przez podwykonawcę ………………………………………………………………………………………………….

- Podwykonawcą prac określonych w ust. 1 jest ……………………………………………….

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw, usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w  SIWZ, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 14 dni uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, o  podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w  SIWZ, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 14 dni uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Przepisy, określone w ust. 4-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 7.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym, w kwocie …………………………………………………. zł. z podatkiem VAT (słownie: …………………………………………………… zł. z podatkiem VAT).

§ 8.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  /inspektora nadzoru/o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający  może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9.

1. Wykonawca z tytułu otrzymania zamówienia wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie (5 % ceny podanej w ofercie) w pieniądzu* - poręczeniach bankowych* - poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej* - gwarancjach bankowych* - gwarancjach ubezpieczeniowych* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości* przeznaczone w 70 % na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i w 30 % na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2  Ustalone w ust.1 inne niż pieniądz formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złoży  zamawiającemu do depozytu.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach :

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w  ust. 3 pkt 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5.  Na poczet kwoty ustalonej w ust. 1 Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy 100 %

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10.

1.	Wynagrodzenie ustalone w § 7 zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za termin zapłaty strony będą uważały moment obciążenia kwotą faktury rachunku Zamawiającego.

2.  Warunkiem dokonania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 1 będzie należyte wykonanie zamówienia udokumentowane odpowiednimi opiniami odnośnych organów administracji państwowej, wynikami badań i sprawdzeń, atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami itp. o ile takich wymagają przepisy szczególne a ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi na piśmie właściwą wartość użytkową lub należyty stan techniczny i eksploatacyjny przedmiotu umowy jak również finansową zgodność faktury z postanowieniami umowy.

3.	W przypadku, jeżeli Wykonawca będzie realizować niniejszą umowę przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

4.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 , w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10.	W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów :

1) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę,

2) kserokopii protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę,

3) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (kserokopii wyciągu bankowego lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia).

§ 11.

1.	W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy Wykonawca przyjmie na siebie funkcję wykonawcy generalnego.

2.  Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o wartości do 50 % pierwotnego zamówienia, roboty dodatkowe zostaną udzielone na podstawie umowy dodatkowej zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.	Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do negocjacji warunków dodatkowej umowy, o której mowa wyżej, chyba, że wartość robót dodatkowych przekroczy 50 % wartości zobowiązania, określonego w § 7 niniejszej umowy.

4.	Wartość robót zaniechanych będzie potrącana z wynagrodzenia, określonego w § 7 niniejszej umowy, na podstawie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Do zaniechania robót przewidzianych do wykonania w ofercie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

5.	Wykonanie szacunku wartości robót zaniechanych, przy zastosowaniu wartości kosztorysowych, określonych w ofercie zwiększonych o podatek od towarów i usług VAT, spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o zaniechanie robót przewidzianych do wykonania w ofercie.

6.	Wykonanie szacunku wartości robót dodatkowych, przy zastosowaniu cen, stawek i narzutów zastosowanych w kosztorysie ofertowym, spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o ich wykonanie.

§ 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

b) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto,

d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wartości umowy brutto,

e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2 % wartości umowy brutto,

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % wartości umowy brutto,

g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia albo spowodowanie przerw w wykonaniu robót z innych przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto  za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto robót niezrealizowanych z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 13,

§ 13.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości/rękojmi wykonania przedmiotu umowy na okres ………… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

Na roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od        	 uprawnień wynikających z gwarancji.

5.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej

na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej  kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy przytoczonej w umowie ustawy - Kodeks cywilny oraz inne opublikowane urzędowo przepisy szczególne i Normy a także warunki zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 15.

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16.

Stronom z zastrzeżeniem postanowień § 15 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.  Wykonawcy, gdy;

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania przez Wykonawcę, zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy.

2.  Zamawiającemu, gdy;

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy ni 1 miesiąc,

b) nastąpi ogłoszenie upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 17.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar  odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swego zamiaru.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności :

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy

2) strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona winna za odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, jeżeli przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy a Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz przyjąć je na swój stan.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność najpóźniej w 28 dni po terminie przerwania robót.

5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy i roboty  zabezpieczające.

- Zamawiający odbierze wykonane roboty i zapłaci za ich wykonanie.

- po odstąpieniu od umowy strony zastrzegają sobie egzekwowanie wszelkich kar i potrąceń jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór

- strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca w związku z budową zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 19.

W razie powstania sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany skierować swoje roszczenie do Zamawiającego a Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń w terminie 21 dni od chwili ich zgłoszenia. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu lub odmowie uznania roszczenia Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu.

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Podpisali:

...................................................................	.....................................................................

/ ze strony Wykonawcy /	/ ze strony  Zamawiającego /

…………………………………………………..

/ kontrasygnata Skarbnika /

# Text boxes

WYKAZ DOKUMENTÓW:

1. Instrukcja dla Wykonawców.

2. Formularz oferty wraz z wzorami załączników.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Projekt umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę

i adres Wykonawcy)